# القطع الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية

| المهمة | المكلف بالمهمة | المدة الزمنية | نسبة الإنجاز% | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نظام التعبئة والوزن | عبدالرحيم + حسن | 5 |  | 2026/1/29 | 2026/2/ |
| نظام التغليف وتشكيل الكيس | حمزة | 3 |  | 2026/1/29 | 2026/2/ |
| نظام حامل الرول | حمزة + صهيب | 2 |  | 2026/1/ | 2026/2/ |
| الهيكل والمكونات العامة | إيهاب | 3 |  | 2026/1/29 | 2026/2/ |
| نظام التحكم والمعالجة | موسى | 3 |  | 2026/1/29 | 2026/2/ |
| المحركات والمشغلات | صهيب | 5 |  | 2026/1/29 | 2026/2/ |
| الحساسات والمستشعرات | موسى + حسن | 4 |  | 2026/1/ | 2026/2/ |
| الطاقة والحماية | إيهاب | 2 |  | 2026/1/ | 2026/2/ |